目  录

1  工程概况	1

1.1 工程名称	1

1.2 建设地点	1

1.3 建设单位	1

1.4 承包方式	1

1.5 工程背景	2

1.6 工程特点	2

2  编制依据	4

3  创优条件分析	5

3.1优势分析	5

3.2劣势分析	7

4  指导思想	8

5  创优目标	8

5.1 总体目标	8

5.2 HSE管理目标	8

5.3  设计技术指标	9

5.4  设备质量目标	9

5.5  施工质量目标	9

5.6 调整试验目标	10

5.7工程档案管理目标	10

6  组织机构	10

6.1 创优组织机构	10

6.2 创优领导组	13

6.3 创优管理组	13

6.3.1设计管理组	13

6.3.2采购管理组	13

6.3.3职业健康安全与环境管理组	14

6.3.4施工质量管理组	14

6.3.5调整试验与技术指标管理组	14

6.3.6工程综合管理与档案管理组	14

6.4 创优工作组	15

7  创优步骤	15

7.1创优路径	15

7.2创优申报基本条件	16

7.2创优申报步骤	17

8  创优工作程序	23

9  创优新技术	24

9.1设计、设备新技术	24

9.2建筑新技术	25

9.3 工程亮点项目	25

10  创优实施措施	27

10.1  组织措施	27

10.2  管理措施	27

10.3  技术保障	28

10.4  经济保障	28

## 1  工程概况

### 1.1 工程名称

国投湄洲湾第二发电厂2×1000MW机组工程。

### 1.2 建设地点

国投湄洲湾第二发电厂位于福建省莆田市湄洲湾北岸经济开发区，北邻福建太平洋电力有限公司湄洲湾电厂，南邻国投湄洲湾煤炭码头一期工程（煤炭中转基地项目）。项目依托煤炭中转基地，利用福建太平洋电力有限公司湄洲湾电厂已征预留扩建场地和灰场用地，建设 2×1000MW国产超超临界燃煤发电机组。

### 1.3 建设单位

国投（福建）湄洲湾发电有限公司。

本项目由国家开发投资公司国投电力控股股份有限公司与马来西亚云顶集团全资子公司Green Synergy Limited共同投资建设，国投电力控股股份有限公司占51%股份，Green Synergy Limited占49%股份。注册资本金比例按发电工程动态投资的33.3%考虑，其余部分资本按商业贷款考虑。

### 1.4 承包方式

EPC总承包模式，包括工程勘察、设计、采购、施工、安装、调试、服务（包括但不限于竣工验收）、从初步设计至质保期满等全过程。

由山东电力工程咨询院有限公司总承包（含勘测设计），已明确主体施工单位为中国能建江苏电力建设第三工程公司和中国能建安徽电力建设第二工程公司，海工工程施工单位待定。

本工程合同除以下项目为暂估价外，其余为固定总价：

（1）厂前区综合办公楼、食堂、候班楼、文化活动中心，由业主负责招标，按照业主审定的结算额进行EPC合同结算。

（2）取排水项目，灰渣场灰坝、市政排涝项目，由业主负责招标，按照业主审定的结算额进行EPC合同结算。

（3）桩基施工项目，价格按照福建省施工图预算下浮15%，工程量按施工图和福建省预算定额规定的计算原则结算。

（4）“钢筋、水泥、四大管道”可调整价差，实行“利益共享、风险共担”，采用“37原则”，即材料涨价，业主承担70%、我院承担30%；材料降价，业主分享70%、我院分享30%。

钢筋、水泥材料价差=材料预计消耗量（指投标报价时所报月度消耗量）×（施工期间莆田市定额主管部门发布的市场信息价的加权平均价-投标当月（指2013年2月份）莆田市定额主管部门发布的市场信息价）×（1+税率）。

“四大管道”材料价差=施工图工程量×（采购当年电规院发布的“火电工程限额设计参考造价指标”相应材料的实际综合价格-投标当年电规院发布的“火电工程限额设计参考造价指标”相应材料的实际综合价格）×（1+税率）。

（5）业主、监理或者第三方提出的优化设计变更，业主、我院按80%、20%分成共享设计优化成果, 80%的变更金额从合同总价中直接扣减。我院提出的优化设计变更，经监理、业主批准，业主、我院按70%、30%分成共享设计优化成果，70%的变更金额从合同总价中直接扣减。变更金额按合同价格水平予以计取。

### 1.5 工程背景

湄洲湾电厂一期工程建设2×393MW燃煤发电机组，两台机组分别于2000年9月和2001年3月建成投产，2006年5月由马来西亚云顶集团公司全资收购，现由福建太平洋电力有限公司运营。国投湄洲湾第二发电厂拟建设2×1000MW国产超超临界燃煤发电机组，采用一期工程已征预留建设用地，不需要重新征用，同步建设烟气脱硫、脱硝装置，厂区总平面布置不堵死再扩建条件。

本期工程具有“投资省、用地小、节能环保”的特点，打造海西经济区港、电、煤一体化新型能源基地，将满足福建电力市场发展的需要，优化福建省能源分布结构，提高能源有效利用率，加强福建沿海中部500KV电网电源支撑，保证福建电网“十二五”期间的可靠用电，填补“十三五”期间电力缺口，助力海西经济区腾飞，为福建经济社会持续健康发展提供可靠的能源保障。

本工程采用EPC总承包公开招标的方式，是国投电力第一个实行EPC总承包建设模式的工程，也是我院中标的第一个百万等级的总承包工程。本工程于2013年4月16日在济南签订总承包合同，正式启动项目前期策划和准备工作。我院将本项目树立为创品牌工程的重点依托项目，将其定位到战略性高度，与企业发展愿景紧密联系起来，提出了递进式、高标准的目标要求，致力于打造里程碑式的标杆工程。

目前，本工程进展顺利，已经取得环保部对工程环评的批复文件，可行性研究报告收口工作已经完成，将进入到国家能源局的核准程序。

### 1.6 工程特点

1.6.1 项目特点

（1）建设条件独特。厂址地处东南沿海，属亚热带海洋性气候，年平均气温高，雨季长，潮湿，夏、秋季台风多发；建设场地狭小、分散、不平整、地质差；地方经济发达，社会环境、人文环境与我院以往总承包工程不同。

（2）建设要求高。工程规模大，相关方对工程建设重视、期望高，是肩负福建省地方经济以及业主和我院战略发展意义的重点项目，要建设成为国内一流，实现地方政府、业主、我院共赢，且有典型示范意义的精品工程。

（3）合同条件复杂。总承包合同综合了固定总价、暂估价、可调价差等多种计价方式；业主对分包商选择实行分级控制，视采购项目重要程度不同，业主介入招标采购过程的深度也不同。

（4）履约责任唯一。总承包合同范围较以往项目向前期和后期延伸，不仅要完全负责将业主移交的原始场地处理至满足施工要求，而且将工程许可和验收取证纳入我院工作范围内，工程通过性能试验达标投产和竣工验收的考核责任唯一。

（5）目标约束紧。项目公开招标竞争激烈，项目合同总价低，履约难度大；建设工期短，逾期完工违约金的规定细、罚则重。

（6）项目不确定性大。本项目是我院总承包的第一个百万等级机组火电工程，我院尚没有相应的技术积累和管理经验；需开展大范围的海沙换填、填海造陆、海工工程施工，技术难度大，对项目进度影响大；而且存在许可和验收取证等新的工作内容，不熟悉工作流程；这些都大大提高了项目实施过程中的风险。

（7）资源不匹配。与本项目大装机容量、技术难度高、工作范围大的独特性和高标准的建设要求相比，我院资源调配的难度较大，资源投入和管理要求之间存在一定差距。

1.6.2 项目技术特点

（1）本工程采用技术先进、成熟的超超临界百万机组。

三大主机采用上电集团设备，锅炉出口蒸汽参数28.25MPa（g）/605/603℃，对应的汽机入口参数27MPa（a）/600/600℃

（2）环保部环评批复对本工程提出了较高的要求。

采用带高频电源的三室五电场低低温静电除尘器；采用MGGH 余热利用热媒体换热装置，在吸收塔和烟囱中间位置预留湿式静电除尘器（WESP）安装场地。

（3）海工工程设计条件复杂，难度大。

本工程为滨海直流循环电厂，取排水技术方案复杂，施工工期长。海工工程是本工程建设的关键路径之一。

（4）主厂房采用四列式、前煤仓布置方案，布置紧凑。主厂房体积在国内同类机组中属最小的之一。

（5）水运条件便利，主变选择为三相一体变压器；500kV配电装置采用屋内GIS。

（6）高压厂用系统采用10kV两段。

（7）厂区内不设置煤场，燃料由煤炭储运基地直接通过皮带输送进电厂。

（8）设置全厂水务中心，锅炉补给水处理系统、再生水处理系统、脱硫废水处理系统、公用水泵房及水池等联合布置，实现资源有效共享。

（9）采用炉、机、电、网及辅助系统（车间）集中控制方式； 两台机组合设一个集中控制室。单元机组的控制采用进口分散控制系统（DCS），水、煤、灰等辅助系统采用国产DCS监控，并连接成辅控网络，在集控室实现统一监控。

（10）项目单位对厂前区、全厂景观设计标准要求高，需请专业设计院进行统一规划设计。

## 2  编制依据

《中华人民共和国建筑法》中华人民共和国主席令第46号

《中华人民共和国合同法》中华人民共和国主席令（九届第15号）

《建设工程质量管理条例》国务院第279号令

《建设工程监理规范》GB 50319

《建设项目工程总承包管理规范》GB/T 50358

《建设工程项目管理规范》GB/T 50326

《火电工程达标投产验收规程》 DL5277-2012

中电建协《中国电力优质工程奖评选办法》（2013版）

中电建协工[2006]6号《电力工程达标投产管理办法》

《中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）评选办法》（2013版修订）

《电力行业优秀勘测、优秀工程设计、优秀标准设计及优秀计算机软件评选管理办法》（2012）

《全国工程勘察设计行业优秀工程勘察设计行业奖评选办法》(2008版)

《全国优秀工程勘察设计奖评选办法》（2011）

《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》（电力工程部分）

《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）

《电力建设工程质量监督检查典型大纲（火电、送变电部分）》（电力建设工程质量监督总站2013年版）

《电力建设消除施工质量通病守则》（电建协调司建质「1995」140号）

《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》（电建质监「2004」18号）

《福建省《闽江杯》奖（省优质工程）评审办法》(2009版)

《福建省建筑施工安全文明标准化示范工地评选办法》

《福建省省级建筑施工文明工地评选办法》（试行）

《全国建筑业绿色施工示范工程管理办法》

《建设部建筑业新技术应用示范工程管理办法》

《湄洲湾第二发电厂2×1000MW机组工程总承包合同》

《湄洲湾第二发电厂2×1000MW机组工程A标段施工合同》

《湄洲湾第二发电厂2×1000MW机组工程B标段施工合同》

《湄洲湾第二发电厂2×1000MW机组工程桩基工程施工合同》

《项目管理计划》

## 3  创优条件分析

### 3.1优势分析

3.1.1 政府支持占优。

福建省各级政府对本工程项目高度重视、高度关心，从项目前期准备到工程建设期间都给予大力的支持和帮助，全力为项目提供优质服务和条件，为项目运作创造了良好的外部条件。

3.1.2业主创优目标明确。

建设单位有着一期电厂工程建设良好的管理经验，汲取了柏克德工程公司工程设计、施工管理方面的良好实践，倡导直接有效管理，追求道德、卓越、互重、安全与持续。本工程将延续高标准、严要求的管理理念，保证工程质量、安全、有效、可靠，同时在企业内部同类型机组竞争中用拔头筹。在工程创优方面始终提出高的标准，目标明确。

3.1.3评优期占优。

据目前收集到的福建电网百万机组建设情况信息，福建省在建1000MW级核电站有两座（宁德核电站、福清核电站），在建1000MW级火电站有1座（神华福能福建石狮鸿山热电厂二期），拟建1000MW级火电站有3座（神华罗源发电厂、福建华电可门电厂三期、湄洲湾第二发电厂）。目前两座核电站均处于在建阶段，在创优评奖时与火电站不在同一类，不影响本工程项目创优评奖；在建神华福能福建石狮鸿山热电厂二期工程已具备并网发电条件，与湄洲湾第二发电厂不在一个评奖周期，可不做为竞争对手；拟建的3座火电站中神华罗源湾发电厂已取得“路条”，福建华电可门电厂三期正在开展前期申报工作，湄洲湾第二发电厂可能在8月底核准，从建设条件分析，国投湄洲湾第二发电具备与其他两个拟建竞争的实力和先决条件。综上所述，国投湄洲湾第二发电厂从建设期分析，在福建省同行业内占有一定的优势。

3.1.4自然条件占优

湄洲湾第二发电厂依托即将建成投产的煤炭码头，利用福建湄洲湾火电厂原有灰坝作厂址，无需征用任何土地，在总平面布置、系统设置、设备选型、施工方案方面较其他项目有独特的竞争优势。

3.1.5 管理模式占优。

国投湄洲湾第二发电厂2×1000MW机组工程是国投电力第一个采用EPC总承包模式的项目，也是福建省在建和即将建设的百万机组中唯一的EPC总承包项目，是国投电力打造海峡西岸经济区港、煤、电一体化新型能源基地的重要组成部分，是福建省第二个即将开工的百万燃煤机组，在福建电网中占据重要地位，机组各项经济技术指标先进，具有无可替代的优势。

3.1.6设备选型占优。

本工程锅炉、汽轮机及发电机三大主机设备均由上海电气电站集团设计、制造、供货，上海电气1000MW机组成套设备设计技术、制造工艺具有世界先进水平，产品设计、制造、安装、调试运行经验丰富；电除尘器、磨煤机、汽动给水泵、给水泵汽轮机、循环水泵等主要辅机设备优选产品质量高、业绩多、安装调试及售后服务能力强的国际国内知名供应商。

3.1.7参建单位占优。

（1）建设单位为国家开发投资公司，是国务院批准设立的国家投资控股公司和中央直接管理的国有重要骨干企业之一。国投成立以来，不断完善发展战略，优化资产结构，逐步构建国内实业、金融及服务业、国际业务“三足鼎立”的业务框架。国内实业重点投向电力、煤炭、交通、化肥等基础性、资源性产业及战略性新兴产业；金融及服务业重点发展金融、创投、工程技术服务、咨询、养老服务业和资产管理等；国际业务以境外直接投资、国际贸易、国际合作的业务组合，推进国际化进程。国投在国民经济发展和国有经济布局结构调整中发挥着投资控股公司的独特作用。

（2）监理单位为广东天安工程监理有限公司，属全国电力行业知名的监理企业。监理过的1000MW级燃煤发电机组12台（已投产6台），600MW级燃煤发电机组35台（已投产33台）。公司已承担完成的工程多项获得省、行业及国家优良样板（优质）工程，其中华能海门电厂一期 1、2号机组（2×1000MW）工程荣获“2010年度国家优质工程金质奖”，500kV西江变电站工程荣获“中国建筑工程鲁班奖”。多年连续荣获全国电力建设优秀监理企业和广东省先进工程监理企业称号等。

### 3.2劣势分析

3.2.1自然条件差。

本工程厂址位于原湄洲湾火电厂灰场区域，主要施工区域挖淤换填工作量较大，施工场地较为零散、狭小且不整齐，施工道路与老厂存在交叉，不利于施工总平面布置。

3.2.2海工工程管理经验少。

本工程涉及取水、排水、灰坝围堰等海上作业项目，山东院在海工工程设计、施工管理方面经验欠缺。

## 4  指导思想

4.1 创优遵循“策划于前期，贯穿于细节，控制于过程”的管理思想，树立高水平达标投产、创建优质工程的管理理念。

4.2 创优工作要贯彻“工期短、投资低、绿色环保、技术经济指标高，实现机组投产后不技改，保证机组长周期安全运行”的指导思想，求真务实，防止走过场。

4.3 建立规范的项目管理体系，理顺相关方管理流程，通过信息化平台实现管理流程化、标准化。

4.4 参考国内同类型先进火电建设工程已实现的各项技术经济指标，结合实际条件，确立本工程达标创优目标。

4.5 全过程规范管理。从高标准开工策划到过程实施，强化质量过程控制，把严格的质量管理贯穿于设计、采购、施工、调试、生产的全过程。

4.6 明确责任单位，细化创优办法，落实管理措施，确保项目创优目标顺利实现。

## 5  创优目标

### 5.1 总体目标

本项目要实现达标投产验收并且质量评价总分在92分以上；确保获中国电力优质工程奖；创优秀工程总承包项目金钥匙奖；创国际卓越项目管理大奖；争创优秀工程勘察设计金奖；争创中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）奖。

### 5.2 HSE管理目标

确保获得福建“省级文明工地”和“安全文明标准化示范工地”；

不发生重伤及以上生产安全事故；

不发生一般及以上施工机械损坏事故；

不发生一般及以上设备损坏事故；

不发生一般及以上火灾事故；

不发生土方坍塌事故；

不发生急性职业病事故；

不发生一般及以上环境事件；

不发生负主要责任的一般及以上交通事故；

不发生违反《中华人民共和国劳动法》有关规定的事件，和因HSE事件导致政府部门要求停工、停产整顿及以上的行政处罚；

不发生水土流失投诉事件；

安全生产标准化建设达到一级达标标准。

### 5.3  设计技术指标

工程主要技术经济指标满足设计要求和合同保证值。

发电标煤耗（按汽机THA工况）不大于265.5g/kWh

厂用电率不大于3.53%(含脱硫、脱硝)

耗水率（全年平均）不大于0.0493m³/s.GW

二氧化硫排放 ≤50 mg/Nm3（设计煤43.4mg/Nm3,校核煤50.8mg/Nm3）

烟尘排放≤25 mg/Nm3（设计煤13.9mg/Nm3,校核煤19.1mg/Nm3）

氮氧化物排放≤ 70 mg/Nm3（设计煤45 mg/Nm3,校核煤45 mg/Nm3）

### 5.4  设备质量目标

主机及主要辅机委托专业监造服务商监造，强化监造管理，确保设备制造质量满足技术协议要求，避免不合格品出厂；

严格执行ITP计划，R点审查率100%，W点及H点出席率100%；

重要设备监造问题按时关闭率≥90％；

主设备出厂验收出席率100%；

设备到货及时率≥95％（设备到货及时率指交付及时或虽交付延误但未对项目进度造成不利影响的合同数量占应到合同数量的比率）；

设备开箱验收合格率≥90％（开箱验收合格率指开箱验收合格的箱件数占总开箱件数的比率）；

主设备性能指标满足采购技术协议书要求。

### 5.5  施工质量目标

确保获“全国优秀焊接工程”奖；

一次验收合格率≥95％；

检验批验收合格率100%；

分部分项验收合格率100%；

质量评价得分在92分及以上；

受检焊口检验一次合格率大于98%；

实现十个一次成功：DCS受电一次成功；锅炉水压一次成功；厂用电受电一次成功；汽机扣盖一次成功；锅炉酸洗一次成功；除尘器和脱硫脱硝装置投运一次成功；锅炉点火吹管一次成功；汽机冲转一次成功；并网发电一次成功；168h满负荷试运行一次成功。

### 5.6 调整试验目标

整套启动及进入168小时前各项条件具备，且做到文件闭环；

按《启规》等规范要求全面完成整套启动试运项目，优良率为100％；

保护、仪表和程控投入率均达到100％；正确率为100％；移交时，热控及电气仪表投入率100%、热控及电气仪表准确率99.9%、热控系统自动投入率100%、热控及电气保护投入率100%，SCS设备级和功能组级顺控投入率100%。

自脱硫、脱硝、电除尘设备投入率100％；

168小时试运之前完成全部试验项目（性能试验除外）；

168小时连续运行平均负荷率≥90％；其中满负荷连续运行时间≥96小时;

完成168小时试运的启动次数≤2次；

主机轴振≤0.050㎜；

发电机漏氢量≤10Nm3/d；

真空严密性≤0.100kPa/min；

机组满负荷时设备、热力系统保温：环境温度不高于27℃时，设备和管道保温结构外表面温度不应超过50℃；当环境温度大于27℃时，设备、管道保温结构外表面温度≤环境温度+25℃。

机组投产后，系统各项指标均达到设计值。

168小时满负荷试运结束后，未完工程、投产缺陷为零。

### 5.7工程档案管理目标

竣工档案在机组168小时满负荷运行完成后60天内移交；

竣工档案移交的完整率、合格率均达到100％；

机组达标投产初验“工程综合管理与档案”部分，“验收结果”不得存在“不符合”；性质为“主控”的“验收结果”，“基本符合”率应不大于10%；性质为“一般”的“验收结果”，“基本符合”率应不大于15%；

机组达标投产复验“工程综合管理与档案”部分，“验收结果”不得存在“不符合”；性质为“主控”的“验收结果”，“基本符合”率应不大于5%；性质为“一般”的“验收结果”，“基本符合”率应不大于10%；

中国电力优质工程奖评选中，工程综合管理现场复查结果表的工程档案管理部分，“复查要点”无“不符合”，“基本符合”率不大于10%。

## 6  组织机构

### 6.1 创优组织机构

为确保本工程创优目标，成立项目创优领导组、管理组和工作组。其中创优领导组由建设单位、监理单位、总承包单位、施工承包商、三大主机设备供应商主要负责人组成。在创优领导组的领导下，按照产品实现阶段和过程目标控制成立六个管理组，负责组织协调创优管理工作，其中施工质量管理组按建筑、锅炉、汽机、电气、热控专业分为五个管理小组。在创优管理组领导下，各标段对应成立创优工作组，主要有职业健康安全与环境工作组、建筑专业工作组、锅炉专业工作组、汽机专业工作组、电气专业工作组、热控专业工作组、工程档案管理组等，具体负责创优工作的实施。

### 6.2 创优领导组

组  长：项目公司总经理

副组长：项目公司副总经理、总承包单位项目（执行）经理

成  员：建设单位、总承包单位、项目监理机构主要负责人，脱硫工程、厂前区等施工单位项目经理，三大主机项目经理等

职  责：

- 负责工程项目创优工作的组织和协调（副组长－建设单位）；

- 负责与外部机构的沟通与联络（副组长－建设单位）；

- 协调解决创优过程中遇到的重大问题（组长）；

- 为工程创优提供资金保障（组长）；

- 与外部创优机构签订咨询合同（组长）；

- 根据需要召开会议讨论并处理创优工作中的重大问题（副组长－建设单位）；

- 组织策划工程创优工作系列活动（副组长－总承包单位）；

- 组织项目创优计划的编制（副组长－总承包单位）；

- 及时按阶段准备申报材料（副组长－总承包单位）；

- 负责创优工作的整体推进（副组长－总承包单位）。

- 负责创优工作的监督检查，提供技术支持（副组长－监理单位）。

### 6.3 创优管理组

### 6.3.1设计管理组

组  长：总承包单位设计经理

成  员：设计专业工程师

职责：制定项目设计计划；编写并落实工程项目设计创优实施细则；负责落实四新技术的应用；按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，遵守图纸校审流程，保证图纸质量；做好设计、采购与施工的有机融合，减少设计变更；积极组织开展设计优化，做到精细化设计；借鉴国内外同类型机组良好设计方案，做好经验反馈。

### 6.3.2采购管理组

组  长：总承包单位采购经理

成  员：建设单位专业工程师、专业监理工程师、总承包项目采购工程师、监造工程师、催交工程师，三大主机项目经理

职责：按照参建单位创优工作职责做好各自范围的工作；制定项目采购计划；编写并落实工程项目采购创优实施细则；选择优质的设备供应商；负责合格供方选择、采买、监造、运输、验收、现场物资管理、设备缺陷处理、质保期服务等环节的质量控制；通过设备物资信息化平台做好设备物资管理。

6.3.3职业健康安全与环境管理组

组  长：总承包单位QHSE部经理

成  员：安全专业监理工程师，总承包项目QHSE部HSE工程师，施工承包商安全管理部门负责人、专业工程处负责人等

职责：按照参建单位创优工作职责做好各自范围的工作；制定项目职业健康安全与环境计划；组织制定并落实创省级安全文明工地实施细则；贯彻执行国家、地方有关职业健康安全与环境的法律法规及行业、企业的安全管理规定；按照企业安全生产标准化达标建设要求开展安全管理工作；按规定开展安全隐患排查和治理，并监督整改落实；开展项目职业健康安全与环境管理大数据的统计、分析。

### 6.3.4施工质量管理组

组  长：总承包单位工程部经理

成  员：专业监理工程师，总承包项目专业工程师，施工承包商工程部管理部门负责人、专业工程处负责人等

施工质量管理组按照专业进行分类活动，主要有：建筑、锅炉、汽机、电气、热控专业小组，各小组组长由总承包项目专业主管工程师担任，成员由总承包项目专业工程师、施工承包商项目部专业工程师、技术人员组成。

职责：按照参建单位创优工作职责做好各自范围的工作；组织制定并落实各专业创优实施细则和亮点工程施工措施；严格执行国家、行业质量验收和评价标准和规范，做好质量控制管理；组织建筑业新技术应用示范工程或绿色施工示范工程的验收；推广应用“四新”，落实建筑业10项新技术的应用；积极开展技术创新，做好工法、科技成果、QC小组成果奖申报和应用。

### 6.3.5调整试验与技术指标管理组

组  长：总承包单位项目副经理

成  员：建设单位生产运行部专业工程师，专业监理工程师，总承包项目调试工程师，工程部各专业工程师，调试承包商专业工程师，施工承包商项目副经理、总工及各专业工程处技术负责人

职责：按照参建单位创优工作职责做好各自范围的工作；组织制定调试大纲和性能试验大纲；制定并落实保证机组技术指标的保证措施；按照启规组织开展调试运行工作；收集、整理、分析调试缺陷，解决调试质量问题；编写机组调试报告并按时移交；对技术指标进行把关验收，做到各种经济技术指标达到或超过设计和达标水平，力争创造多项全国同类型机组领先水平。

### 6.3.6工程综合管理与档案管理组

组  长：总承包单位项目副经理

成  员：建设单位信息文控管理人员，项目监理机构信息文控管理人员，总承包项目信息文控部文控工程师、信息工程师，施工承包商总工程师、资料室负责人。

职责：按照参建单位创优工作职责做好各自范围的工作；收集整理项目前期各项管理性文件；建立健全项目管理体系并监督体系的有效运行；编写工程档案管理相关规定及创优实施细则；指导、监督、协调各成员单位档案管理工作；做好工程施工信息化管理系统的建设和应用，实现动态管理。

工程综合管理与档案管理组按照各参建单位职责划分进一步细分为：综合管理小组、生产运行小组、工程档案管理小组

（1）综合管理小组：

组长：建设单位工程管理部副经理

成员：建设单位专业工程师、副总监理工程师、总承包项目设计管理人员

职责：收集整理项目合规性证明文件；收集整理项目管理程序文件；收集整理项目设计、监理工作总结；收集整理项目质量评价报告和质量监督报告；负责向创优评审机构解释项目管理思路等。

（2）生产运行小组：

组长：建设单位生产管理部经理

成员：建设单位专业工程师

职责：编制生产运行制度和操作规程；应用先进的运行管理软件做好信息统计；做好“两票三制”和设备消缺管理记录等。

（3）工程档案管理小组：

组长：总承包项目信息文控部经理

成员：建设单位信息文控管理员，专业监理工程师，总承包项目信息文控部文控工程师、信息工程师，施工承包商总工程师、资料室负责人

职责：按照达标创优标准制定竣工资料移交实施细则；组织和指导参建单位竣工资料的整理和归档；利用先进技术，推广项目信息管理系统的应用等。

### 6.4 创优工作组

按照各标段项目管理范畴分别组建的标段创优专业工作组。各专业工作组组长及成员由各标段结合本创优计划组织机构自行设置。其职责主要有：

- 进一步细化分解创优管理组职责，保证质量安全管理到底；

- 遵守国家法律法规及相关标准规范，开展质量安全活动；

- 制定标段专业创优实施细则，并严格贯彻执行；

- 对照创优评审办法开展本专业差异化分析，并制定相应对策。

## 7  创优步骤

### 7.1创优路径

按照相关评优管理办法，围绕本工程创优目标，主要创优路径如下图所示：

注：图中黄色图标表示确保奖项，绿色图标表示创的奖项，蓝色图标表示争创的奖项。

综上所述，按照“本项目要实现达标投产验收并且质量评价总分在92分以上；确保获中国电力优质工程奖；创优秀工程总承包项目金钥匙奖；创项目卓越项目管理大奖；争创优秀工程勘察设计金奖；争创中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）奖。”总体创优目标要求，考虑项目创优条件，推荐本工程创优路径为：

第一路径（行业创优）：确保“机组达标投产验收～质量评价总分在92分以上～中国电力优质工程奖”，争创“鲁班奖（国家优质工程）”；

第二路径（专项创优）：创“优秀工程总承包金钥匙奖”～争创“鲁班奖（国家优质工程）”；

第三路径（设计创优）：“确保电力行业优秀设计一等奖”～争创“优秀工程设计金奖”～争创“鲁班奖（国家优质工程）”；

备选路径（地方创优）：确保“福建省建筑施工文明工地” ～创“福建省闽江杯优质工程奖”～争创“鲁班奖（国家优质工程）”。

创项目卓越项目管理大奖依托咨询机构，按照项目卓越项目管理大奖评审条件进行策划、实施。

## 8  创优工作程序

创优工作要做到有策划、有组织、有落实、有检查/评审、有验收、有申报，做到全过程控制。创优资料收集要同步进行，保证资料记录准确、及时、完整和有效。

创优工作基本程序图

## 9  创优新技术

### 9.1设计、设备新技术

（1）采用带高频电源的三室五电场静电除尘器；采用MGGH 余热利用热媒体换热装置。

（2）采用FLUENT软件优化烟道阻力，各烟风道在布置允许的情况下尽量选用圆形设计，减小运行阻力，从而节省运行厂用电。

（3）采用AFT软件优化冷却水系统阻力，有效减小闭式冷却水泵选型容量，电机功率降低，降低泵厂用电率。

（4）给水泵选用汽动给水泵。

（5） 三号高加前外置式蒸汽冷却器，利用其过热度加热省煤器入口前的给水，提高机组效益。

（6）预留湿式除尘器

吸收塔和烟囱中间位置预留湿式静电除尘器（WESP）安装场地，为满足未来更为严格的烟尘排放和PM2.5排放的环保排放标准而进一步进行烟气处理预留条件。

（7）脱硫系统采用奥地利AEE公司核心技术（软件）进行设计

（8）计算机电缆敷设

电缆敷设采用Autolay软件设计，该软件可与PDMS与AOTUCAD二、三维设计平台上进行数据双向传输，能够解决电缆敷设智能化及空间协同设计的难题。软件通过读取电缆清册的逻辑信息，结合平面设备布置及路径，自动进行电缆优化敷设、精确统计电缆长度，完成所有电缆路径的敷设，自动准确统计电缆及护管长度，自动计算管径、生成电缆清册、设备材料表、设备电缆汇总表、相同电缆汇总表、电缆走向表、断面电缆汇总表等各种报表。可注明保护管材质、规格和数量，精确定位电缆保护管及电缆走向。大到水泵、风机等，小到轴流风机、照明箱、卷帘门、电动百叶窗等均有详细的电缆走向布置图，并明确动力电源的来源。

（9）主厂房框架采用建科院编制的PKPM系列软件，其中以SATWE三维空间结构分析程序为主进行联合空间结构计算，同时采用国际通用的的结构分析软件SHAP2000，对主厂房等复杂结构进行不同软件的复核，充分考虑了构件之间的协调作用，使构件断面选择合理，在保证结构安全的前提下减少冗余工程量。

（10）采用我院专利技术 “多水合一水的电站水处理系统”（专利号：201010128582.3），打破常规模式，建成水务管理中心，减少化学危险品伤害风险，节约占地，便于运行管理。

（11）  建筑设计充分体现企业文化内涵，对企业标志进行提炼，形成建筑、色彩设计元素，从建筑、设备、管道、标识等统筹规划，实施一体化设计，体现后工业化建筑设计思路。

（12） 主水源为污水处理厂中水，节约淡水资源。

### 9.2建筑新技术

（1）地基基础和地下空间工程技术――灌注桩后注浆技术

（2）混凝土技术――高耐久性混凝土、混凝土裂缝控制技术

（3）钢筋及预应力技术――大直径钢筋直螺纹连接技术

（4）模板及脚手架技术――清水混凝土模板技术、液压爬升模板技术

（5）机电安装工程技术――管线综合布置技术、管道工厂化预制技术、大型储罐施工技术

（6）绿色施工技术――基坑施工封闭降水技术、工业废渣及（空心）砌块应用技术、铝合金窗断桥技术

（7）防水技术――聚氨酯防水涂料施工技术

（8）信息化应用技术――施工现场远程监控管理工程远程验收技术、工程项目管理信息化实施集成应用及基础信息规范分类编码技术、塔式起重机安全监控管理系统应用技术

### 9.3 工程亮点项目

结合工程实际，本计划拟定11项设计创优亮点项目，9项建筑工程创优亮点项目，8项安装工程创优亮点项目。

创优亮点项目策划

| 序号 | 创优（亮点）项目 | 责任单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计创优亮点项目 |
| 1 | 厂址选择合理。建厂条件优越，总体规划好，扩建条件好； | 山东院 | 业主、监理 |  |
| 2 | 厂区占地省，用地指标最先进。 厂区占地仅为20.68公顷，用地指标0.101m2/kW, 采用模块化设计，附属、辅助设施采用联合布置或集中布置，总平面布置紧凑合理。 | 山东院 | 业主、监理 |  |
| 3 | 打造绿色、环保电站 采用高频电源的三室五电场静电除尘器；采用MGGH 余热利用热媒体换热装置；采用先进的脱硫、脱硝技术；各类废污水经处理后全部回用，实现废水零排放。 | 山东院 | 业主、监理 |  |
| 4 | 全厂建筑与景观一体化设计，设备、管道色彩一体化设计。 体现投资方企业文化及地域文化特征，打造极具滨海特征的现代化洁净电厂新形象 | 山东院 | 业主、监理 |  |
| 5 | 积极采用新技术、新工艺 在充分调研论证的基础上，积极采用新技术、新工艺，为电厂节约及合理利用能源创造条件。 | 山东院 | 业主、监理 |  |
| 6 | 采用先进的PDMS三维设计手段，数字化电厂设计理念。 | 山东院 | 业主、监理 |  |
| 7 | 采用多水合一专利技术 采用山东院专利技术“多水合一”水务管理中心，加强水务管理，减人增效，减少占地面积； | 山东院 | 业主、监理 |  |
| 8 | 采用海水直流单元制供水系统，循环冷却水采用近取、远排深排的方案，提高机组效率，满足温排水要求。 | 山东院 | 业主、监理 |  |
| 9 | 在同类型机组中投资最省 本工程在设计过程中按照示范电厂的设计思路，进行模块化设计和优化设计，设计思路创新、方案优化组合、总平面布置紧凑、主厂房布置优化、工艺布置合理等。设计中工程造价得到了有效控制，工程投资较限额设计有较大降低。 | 山东院 | 业主、监理 |  |
| 10 | 雨污分流，分区管理，采用主厂房区、锅炉及路后区雨水再次分开排放，污染的雨水收集处理。 | 山东院 | 业主、监理 |  |
| 11 | 电缆、各种管道尽量布置在综合管架，减少管沟和电缆沟。 | 山东院 | 业主、监理 |  |
| 建筑工程创优亮点项目 |
| 1 | 清水混凝土 | 施工单位 | 业主、监理、总包 |  |
| 2 | 集控室装修 | 施工单位 | 业主、监理、总包 |  |
| 3 | 主厂房地面工程 | 施工单位 | 业主、监理、总包 |  |
| 4 | 厂区大门和围墙 | 施工单位 | 业主、监理、总包 |  |
| 5 | 厂区路面 | 施工单位 | 业主、监理、总包 |  |
| 6 | 主厂房彩钢板封闭 | 施工单位 | 业主、监理、总包 |  |
| 7 | 屋面防水 | 施工单位 | 业主、监理、总包 |  |
| 8 | 厂区管沟盖板 | 施工单位 | 业主、监理、总包 |  |
| 9 | 厂区绿化 | 业主 |  |  |
| 安装工程创优亮点项目 |
| 1 | 平台楼梯、栏杆安装 | 施工单位 | 业主、监理、总包 |  |
| 2 | 机务小口径管道、热控仪表管道及阀门安装 | 施工单位 | 业主、监理、总包 |  |
| 3 | 保温油漆工程 | 施工单位 | 业主、监理、总包 |  |
| 4 | 支吊架安装 | 施工单位 | 业主、监理、总包 |  |
| 5 | 热控、电气盘柜二次接线 | 施工单位 | 业主、监理、总包 |  |
| 6 | 电缆敷设、防火封堵 | 施工单位 | 业主、监理、总包 |  |
| 7 | 接地安装 | 施工单位 | 业主、监理、总包 |  |
| 8 | 设备挂牌、系统标识 | 施工单位 | 业主、监理、总包 |  |

## 10  创优实施措施

### 10.1  组织措施

（1）本工程成立了以建设单位项目公司总经理为首的项目创优领导组，分别设置专业管理组和工作组，创优组织体系完善，职责分工明确。

（2）拟聘请外部创优咨询机构从前期策划、组织实施、过程控制、评优申报等方面进行全过程服务，为创优提供可靠的外部组织支持。

（3）突出建设单位外部综合协调，充分发挥总承包单位资源调配、EPC高度整合的组织优势，强化监理单位监督控制的能力，保证创优工作有组织、有计划推进。

### 10.2  管理措施

（1）总承包单位山东电力工程咨询院有限公司副院长亲自挂帅担任项目经理，从项目管理组织、实施有着先天独厚的优势。

（2）主体施工单位为江苏电建三公司和安徽电建二公司，均有多台1000MW机组工程建设经验，技术力量强大。

（3）为简化工作流程，提高管理效能，策划编写并发布了适合建设单位、监理单位、总承包单位、施工单位四方共用的项目管理程序文件，统一了管理思路。，为创优目标的实现奠定基础。

（4）通过学习同类型机组建设经验，提高技术管理能力，提升项目整体管理水平。

### 10.3  技术保障

（1）充分发挥总承包单位设计龙头的优势，做好设计交底、图纸会审和设计优化，保证设计与施工的高度融合。

（2）设备及主要材料采购本工程对设备和主要材料采购加大资金投入，全部由总承包单位自行采购，全部采用进口或国产优质品牌，关键部件全部采用进口品牌，如四大管道、三大风机油站、输煤皮带减速机等均采用进口品牌，电缆全部采用铜芯电缆，确保设备性能先进、质量可靠。

（3）依托各专业制定详细的创优实施细则，进一步细化质量管控措施，从基层技术层来来保证创优目标实现。

（4）借助外部咨询机构和监理单位的力量，做好创优申报、创优实施指导工作。

### 10.4  经济保障

（1） 加大资金投入，提高设计标准。为提高本工程的技术、环保等标准，对总承包合同中的部分项目加强保证措施，变更了设计方案，加大资金投入，从资金上保证创优规划的实施； 为提高本工程的环评排放指标，将低温省煤器更改为MGGH；为实现厂区更好的规划，将厂区总平面进行更合理的布置，增加厂区面积； 海工工程由近排改为远排； 脱硝由液氨改为尿素方案。

（2）为提高施工质量，提高了分包合同价格，选择好的施工单位。

# Text boxes

成立组织机构

创优计编制

创优计划评审

创优实施细则编制

创优实施

中间检查

创优成果形成/验证

申报过程跟踪

创新成果归档

成果资料验收

现场验收

结束

开始

创新成果申报

创优咨询

中间检查